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Nr umowy: ........................................
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
REMONT DACHU BUDYNKU RTG
zawarta w dniu .................................. 2026 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:
Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2A, 43-309 Bielsko-Biała
NIP: 547-18-43-060, REGON: 070432469, KRS: 0000178525
reprezentowaną przez:
mgr Agnieszkę Witowską – Dyrektora
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
............................................................................................................................
(pełna nazwa firmy / imię i nazwisko Wykonawcy)
z siedzibą / adresem: ................................................................................................
NIP: ........................................, REGON: ........................................, KRS/CEIDG: ........................................
reprezentowanym/-ą przez: ..............................................................................................
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (170 000,00 zł netto), obowiązującego u Zamawiającego, znak sprawy 905/2026.
§ 1  Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont dachu budynku RTG Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2A, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert, ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) przygotowanie podłoża do wykonania nowej warstwy pokrycia dachowego;
b) wykonanie na powierzchni około 222 m² pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o grubości nie mniejszej niż 5,2 mm, odpowiedniej do istniejącego podłoża;
c) wywinięcie i szczelne zakończenie pokrycia na ścianach zewnętrznych oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich na szczytach po obu stronach dachu;
d) uzupełnienie ubytków elewacji komina, przygotowanie powierzchni, malowanie oraz wykonanie lub naprawę jego obróbek blacharskich;
e) oczyszczenie, zeszlifowanie luźnych powłok, odtłuszczenie i pomalowanie istniejących obróbek blacharskich na kolor grafitowy;
f) wymianę rynien i rur spustowych na nowe; dopuszcza się ich renowację wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego, jeżeli będzie technicznie uzasadniona, zapewni prawidłowe odwodnienie dachu i jej koszt nie przekroczy kosztu nowych elementów;
g) oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejącej drabinki dachowej;
h) zabezpieczenie terenu robót, naprawę ewentualnych szkód, uporządkowanie miejsca wykonywania prac oraz wywóz i zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów;
i) przekazanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów oraz dokumentów odbiorowych i powykonawczych.
3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji umowy muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty lub atesty.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem realizacji robót i dokumentacją postępowania, a przedmiot umowy wykona kompletnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
§ 2  Oświadczenia Zamawiającego
5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
§ 3  Przekazanie terenu robót
6. Przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi protokolarnie w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
§ 4  Obowiązki Wykonawcy
7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą, technologią robót, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, normami i obowiązującymi przepisami;
b) przejęcia, zabezpieczenia i właściwego oznakowania terenu robót oraz ponoszenia odpowiedzialności za ten teren od chwili jego przejęcia;
c) zapewnienia stałego nadzoru technicznego oraz personelu posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia;
d) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska i prawa budowlanego oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i osób trzecich;
e) organizowania robót w sposób niezakłócający funkcjonowania Przychodni ponad zakres niezbędny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym prac uciążliwych;
f) zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych;
g) stosowania wyłącznie materiałów spełniających wymagania umowy i przekazania dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania;
h) utrzymywania porządku, bieżącego usuwania odpadów oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
i) naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
j) niezwłocznego usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji lub rękojmi;
k) posiadania przez cały okres realizacji robót ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonaniu umowy, jak za działania i zaniechania własne.
§ 5  Obowiązki Zamawiającego
9. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) dokonywania niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy;
b) protokolarnego przekazania terenu robót;
c) uczestniczenia w odbiorach na zasadach określonych w umowie;
d) zapłaty należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy.
§ 6  Termin wykonania i odbiór
10. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie .......... dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy (nie krócej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych).
11. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie lub pocztą elektroniczną gotowość do odbioru końcowego.
12. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawicieli Stron, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru.
13. Jeżeli przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, braku wymaganych dokumentów lub nieprzeprowadzenia wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć nowy termin.
14. W razie stwierdzenia wad podczas odbioru:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia albo odebrać roboty z wyznaczeniem terminu ich usunięcia;
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowania – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do utraty wartości lub użyteczności;
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania wadliwego zakresu na koszt Wykonawcy.
15. Z odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia Stron, w tym wykaz wad oraz terminy ich usunięcia.
16. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego albo protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze.
§ 7  Wynagrodzenie i płatność
17. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą: netto ........................................ zł (słownie: ........................................................................................), VAT ..........% w kwocie ........................................ zł, brutto ........................................ zł (słownie: ........................................................................................................................................).
18. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania umowy, w tym materiały, robociznę, transport, sprzęt, zabezpieczenia, wywóz odpadów, podatki, opłaty, ubezpieczenia i marżę Wykonawcy.
19. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia brutto określonego w niniejszym paragrafie.
20. Wypłata zaliczki wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego co do jej wysokości i nie stanowi obowiązku Zamawiającego do wypłaty maksymalnej kwoty zaliczki.
21. Kwota wypłaconej zaliczki zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy i rozliczona w fakturze końcowej.
22. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół bezusterkowego odbioru końcowego albo protokół potwierdzający usunięcie wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze.
23. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
24. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
25. Wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega podwyższeniu z powodu nieuwzględnienia przez Wykonawcę kosztów koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, które można było przewidzieć na podstawie dokumentacji postępowania i oględzin miejsca robót.
§ 8  Gwarancja i rękojmia
26. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres .......... miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie krótszy niż 24 miesiące, liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
27. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
28. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zawiadomienia, a usunie ją w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, chyba że względy technologiczne uzasadniają inny termin zaakceptowany na piśmie przez Zamawiającego.
29. W razie bezskutecznego upływu terminu Zamawiający może usunąć wadę zastępczo na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji, rękojmi i kar umownych.
30. Okres gwarancji dla elementu naprawionego lub wymienionego biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wady.
§ 9  Kary umowne
31. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wynagrodzenia brutto.
32. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto.
33. Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim doręczeniu noty obciążeniowej, z zachowaniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
34. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
35. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
§ 10  Odstąpienie od umowy
36. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca:
a) nie rozpoczął robót albo przerwał je na okres dłuższy niż 5 dni bez uzasadnionej przyczyny, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
b) wykonuje roboty wadliwie lub sprzecznie z umową i nie zmieni sposobu ich wykonywania w terminie wskazanym w wezwaniu;
c) narusza przepisy BHP, przeciwpożarowe, ochrony środowiska albo stwarza zagrożenie dla pacjentów, pracowników lub osób trzecich;
d) nie usunął istotnych wad w wyznaczonym terminie;
e) narusza inne istotne postanowienia umowy.
37. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej i wskazania przyczyny. Może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
38. W razie odstąpienia Strony sporządzą inwentaryzację wykonanych robót, a Wykonawca zabezpieczy teren i przekaże go Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym.
§ 11  Podwykonawcy
39. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania Zamawiającego oraz wskazania zakresu powierzanych robót i danych podwykonawcy.
40. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne oraz pozostaje odpowiedzialny za wykonanie całego przedmiotu umowy.
§ 12  Zmiany umowy
41. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnego oświadczenia Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
42. Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie z przyczyn obiektywnych, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe technologicznie wykonanie robót, przy czym wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego.
§ 13  Przepisy właściwe
43. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące robót budowlanych.
§ 14  Rozstrzyganie sporów
44. Spory wynikające z realizacji umowy Strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 15  Dane do kontaktu i doręczeń
45. Strony wskazują następujące dane do bieżących kontaktów:
a) Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2A, 43-309 Bielsko-Biała, e-mail: sekretariat@wspl.bielsko.pl;
b) Wykonawca: ........................................................................................................................................, e-mail: ..........................................................................................;
46. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zmianie danych. Do czasu zawiadomienia korespondencję skierowaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają.
§ 16  Poufność i jawność
47. Strony zobowiązują się chronić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z realizacją umowy.
48. Obowiązek poufności nie ogranicza obowiązków Zamawiającego wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, finansach publicznych, kontroli, archiwizacji ani innych bezwzględnie obowiązujących przepisów.
§ 17  Przelew wierzytelności
49. Przeniesienie przez Wykonawcę praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.
§ 18  Postanowienia końcowe
50. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
51. Integralną część umowy stanowią:
a) zaproszenie do składania ofert (zapytanie ofertowe), znak sprawy 905/2026;
b) oferta Wykonawcy z dnia ........................................;
c) kosztorys ofertowy Wykonawcy.
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